# Diagramia: estado del MVP

Resumen simple · 1 de octubre de 2026

HOY: existe una versión funcional para probar, pero todavía no está lista para publicarse.

# ¿Qué es?

Una pizarra para dibujar diagramas, pedir cambios a una IA y convertirlos en explicaciones animadas. Las formas, flechas y pasos siguen siendo editables después de usar la IA.

# Lo que ya funciona

• Dibujar y editar nodos, texto, zonas, conexiones, líneas, flechas y trazos a mano. Hay deshacer, varios diagramas y guardado local.

• Crear o modificar diagramas con IA. Antes de aplicar un cambio se ve la propuesta; el sistema la valida. Se probó con un modelo local real.

• Animar un recorrido por pasos, con textos, resaltados, cámara y caminos alternativos; presentarlo desde la misma app.

• Usar cuentas y proyectos privados con versiones y límites iniciales del plan Gratis. Una IA externa puede acceder por MCP con permisos.

• Importar varios formatos de diagramas y exportar JSON, imágenes y PDF. Algunas conversiones pierden detalles y lo informan.

# Qué falta para lanzar la primera versión

• Almacenar imágenes y otros archivos de forma segura en la nube; completar tareas largas y su recuperación si fallan.

• Probar el inicio de sesión con Auth0 real, dos dispositivos y dos aplicaciones externas conectadas por MCP.

• Medir el costo real de la IA y cerrar el plan Gratis, Pro, pagos y uso de claves propias. Hoy los cupos son de prueba.

• Terminar y revisar accesibilidad, velocidad, seguridad y exportación con movimiento. El PDF actual muestra imágenes fijas.

# Decisiones a tomar

1. Lanzamiento: ¿alcanza con animaciones dentro de Diagramia y PDF fijo, o el video exportable es obligatorio? Sugerencia: lanzar con la primera opción y sumar video después.

2. IA y precios: elegir el modelo y los límites finales cuando haya mediciones reales. Los 20 créditos al mes y 6 al día son una hipótesis, no una promesa comercial.

3. Higgsfield: confirmar acceso y contrato antes de integrarlo. Sugerencia: dejarlo como complemento posterior; el producto principal no depende de él.

# Cómo se vería el producto terminado

Una persona entra y dibuja sin cuenta. Si inicia sesión, guarda en la nube, pide a la IA que cree o cambie sólo una parte del diagrama, revisa el resultado y lo acepta. Luego arma una explicación animada, la presenta y la exporta. Sus archivos se mantienen privados, puede recuperar versiones y conoce sus límites de uso.

# Próximo paso

Construir el almacenamiento de archivos y las tareas durables. Después, conectar servicios reales y hacer una ronda de pruebas de uso y seguridad. El código pasó 88 pruebas automáticas y 33 recorridos de navegador; eso todavía no reemplaza las pruebas de lanzamiento.